CAHIER DES CHARGES

# 1. Présentation du projet

Nom du projet : Création d’une application de localisation des places touristiques du Bénin

Structure / Institution : Ministère du Tourisme de la Culture des Arts (MTCA)

Responsable du projet : KOTANMI Mondoukpè Fifatin Angèle

Date de rédaction : 02/03/2026

# 2. Contexte et Justification

## Contexte

Le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest riche en patrimoine culturel, historique et naturel. Il abrite des sites touristiques majeurs tels que le Palais Royaux d'Abomey (classé au patrimoine mondial de l'UNESCO), la Route des Esclaves à Ouidah, le Parc National de la Pendjari, le lac Nokoué, ou encore les villages lacustres de Ganvié, surnommée « la Venise de l'Afrique ».

## Justification

Cependant, la visibilité et l'accessibilité de ces sites restent limitées, notamment pour les touristes nationaux et internationaux qui manquent d'un outil numérique centralisé, simple d'utilisation et disponible sur mobile pour découvrir, localiser et planifier des visites.

Face à ce constat, il est proposé de développer une application mobile et web permettant de géolocaliser les places touristiques du Bénin, d'en fournir des informations détaillées et d'accompagner les utilisateurs dans leur exploration du territoire béninois.

# 3. Objectifs du Projet

## Objectif Général

Développer une application mobile et web de localisation et de présentation des sites touristiques du Bénin, accessible en ligne et hors ligne, afin de faciliter la découverte et la promotion du tourisme béninois.

## Objectifs Spécifiques

- Recenser et géolocaliser l'ensemble des sites touristiques (naturels, culturels, historiques, gastronomiques) du Bénin sur une carte interactive.

- Fournir aux utilisateurs des fiches détaillées pour chaque site : description, photos, horaires, tarifs, avis et itinéraires d'accès.

- Proposer un système de recherche et de filtrage des sites par catégorie, département ou popularité.

- Permettre aux utilisateurs de planifier des itinéraires touristiques personnalisés.

- Offrir une version hors ligne pour permettre la navigation sans connexion Internet.

- Intégrer un module multilingue (français, anglais, langues locales) pour élargir l'audience.

# 4. Public Cible / Utilisateurs

## Utilisateurs Principaux

- Touristes nationaux et internationaux souhaitant découvrir le Bénin.

- Voyageurs indépendants cherchant à planifier leur itinéraire.

## Utilisateurs Secondaires

- Agences de voyage et guides touristiques locaux.

- Institutions culturelles et hôtelières souhaitant référencer leurs offres.

## Parties Prenantes

- Ministère du Tourisme du Bénin.

- Office National du Tourisme, de l'Hôtellerie et de la Restauration (ONTHR).

- Collectivités locales et mairies des communes touristiques.

- Opérateurs privés du secteur touristique.

# 5. Description des Besoins

## 5.1 Besoins Fonctionnels

- Affichage d'une carte interactive (Google Maps / OpenStreetMap) avec marqueurs pour chaque site touristique.

- Géolocalisation en temps réel de l'utilisateur et calcul d'itinéraire vers un site sélectionné.

- Système de recherche par nom de site, ville, département ou catégorie (plage, musée, parc naturel, etc.).

- Fiche détaillée de chaque site : photos, description, coordonnées GPS, horaires, tarifs, numéro de contact.

- Système de notation et d'avis des utilisateurs sur chaque site.

- Fonction de sauvegarde de sites en favoris pour y accéder rapidement.

- Création et partage d'itinéraires touristiques personnalisés.

- Mode hors ligne avec téléchargement des données d'une zone géographique.

- Interface d'administration pour la gestion des sites et des contenus.

- Notifications push pour informer des événements ou nouveaux sites ajoutés.

## 5.2 Besoins Non Fonctionnels

| Critère | Description |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sécurité | Authentification sécurisée (OAuth 2.0), chiffrement des données utilisateur (HTTPS/SSL), conformité RGPD. |  |  |
| Performance | Temps de chargement de la carte < 3 secondes, gestion de 10 000 utilisateurs simultanés. |  |  |
| Accessibilité | Interface conforme aux normes WCAG 2.1, lisible sur tous types d'écrans. |  |  |
| Compatibilité | Compatible iOS 13+, Android 8+, et navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari). |  |  |
| Disponibilité | Taux de disponibilité (uptime) cible de 99,5% minimum. |  |  |
| Maintenabilité | Code source documenté, architecture modulaire facilitant les mises à jour. |  |  |

# 6. Périmètre du Projet

## Inclus dans le projet

- Application mobile (Android et iOS) et version web responsive.

- Cartographie et géolocalisation des sites touristiques du Bénin (tous les 12 départements).

- Base de données des sites touristiques avec interface d'administration.

- Module de gestion des utilisateurs (inscription, connexion, profil).

- Système de notation, d'avis et de favoris.

- Documentation technique et guide d'utilisation.

## Non inclus dans le projet

- Réservation de billets ou de services touristiques en ligne (hors scope V1).

- Module de paiement intégré (prévu pour une version ultérieure).

- Contenu touristique hors du territoire béninois.

- Maintenance à long terme au-delà de la période de garantie définie.

# 7. Livrables Attendus

- Application mobile (Android / iOS) publiée sur Google Play Store et Apple App Store.

- Application web accessible via navigateur.

- Interface d'administration (back-office) pour la gestion des contenus.

- Base de données alimentée avec au moins 100 sites touristiques référencés.

- Documentation technique (architecture, API, base de données).

- Manuel d'utilisation destiné aux utilisateurs finaux et aux administrateurs.

- Rapport de tests et de recette.

- Code source livré et versionné (dépôt Git).

# 8. Ressources Nécessaires

## Ressources Humaines

- Chef du projet (1personne) — coordination et suivi.

- Développeur mobile (1 à 2 personnes) — Android / iOS ou Flutter.

- Développeur back-end (1 personne) — API REST, base de données.

- Développeur front-end / web (1 personne) — interface web et administration.

- Designer UX/UI (1 personne) — maquettes et ergonomie.

- Expert SIG / cartographie (1 personne) — intégration des données géospatiales.

- Testeur QA (1 personne) — tests fonctionnels et de performance.

## Ressources Matérielles

- Serveur cloud (AWS, Google Cloud ou OVHcloud) pour l'hébergement de l'API et de la base de données.

- Clés API Google Maps ou accès OpenStreetMap/Mapbox.

- Appareils de test mobiles (Android et iOS).

- Outils de développement : IDE, outils de gestion de version (Git), logiciels de conception (Figma).

## Budget Estimatif

Le budget détaillé sera établi à l'issue de la phase d'étude préalable. À titre indicatif, les postes de dépenses incluent : développement logiciel, hébergement et infrastructure cloud, licences et APIs cartographiques, campagne de référencement des sites, formation et tests. Une estimation précise sera soumise dans l'offre technique et financière.

# 9. Planning Prévisionnel

| Phase | Description | Responsable | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 -Analyse | Recueil des besoins, étude de l'existant, rédaction des spécifications fonctionnelles | Chef du projet | 3 semaines |
| 2 - Conception | Architecture technique, maquettes UX/UI, modélisation de la base de données | Designer + Architecte | 4 semaines |
| 3 -Développement | Développement des modules (carte, fiches, back-office, authentification) | Équipe dev | 12 semaines |
| 4 -Intégration données | Saisie et validation des sites touristiques dans la base de données | Expert SIG | 4 semaines |
| 5 -Tests & Recette | Tests unitaires, tests utilisateurs, corrections et ajustements | QA + chef du projet | 3 semaines |
| 6 -Déploiement | Publication sur les stores, mise en ligne de la version web, formation des administrateurs | Équipe dev | 2 semaines |

Durée totale estimée : 28 semaines (~7 mois)

# 10. Critères de Réussite du Projet

- L'application est publiée et disponible sur Google Play Store et Apple App Store dans les délais impartis.

- Au moins 100 sites touristiques du Bénin sont référencés, géolocalisés et documentés au lancement.

- Le temps de chargement de la carte est inférieur à 3 secondes sur une connexion 3G standard.

- L'application est utilisable en mode hors ligne pour les zones précédemment consultées.

- Le taux de satisfaction des utilisateurs bêta est supérieur ou égal à 80% lors des tests de recette.

- L'interface est disponible en français et en anglais à la livraison.

- L'application ne présente aucune faille de sécurité critique identifiée lors des tests de sécurité.

# 11. Validation

| Nom du validateur : ………… | Fonction : ………. |
| --- | --- |
| Date : ………… | Signature : ……….. |